武汉至深圳高速公路武汉段勘察设计

招标公告

1. 招标条件

本招标项目武汉至深圳高速公路武汉段的工程可行性研究报告已经通过主管部门组织的审查，建设资金来自政府投资和国内银行贷款，武汉市交通运输委员会负责本项目勘察设计招标工作，现项目已具备招标条件，对该项目的勘察设计进行公开招标，并对投标人进行资格后审。

2. 项目概况与招标范围

武汉至嘉鱼高速公路是武汉-长沙-深圳高速公路的一段，武汉-长沙-深圳高速公路（以下简称“武深高速”）是计划申报为国家高速公路网的项目之一。从武深高速公路建设进展来看，湖北通城至界上段（鄂湘界）、湖南平江（鄂湘界）至汝城段已经开工建设，作为武深高速公路的重要组成部分，武汉-嘉鱼-赤壁-通城段的建设，已经具备了良好的路网环境和外部机遇。

武汉至深圳高速公路武汉段（下称“本项目”）路线起点起于洪山区青菱乡，对接城市道路，在洪山区内沿规划的城市道路走廊进入江夏区，向西南依次与四环线（设置石咀互通）、武锅-阿尔斯通大件运输铁路（规划）、凤杨大道（设置长山互通）、绕城高速（设置金水互通）、新南环线（设置后石湖互通）相交；路线向南从后石湖东侧经过，与范谌线（规划一级路）相交（设置鲁湖互通）；经鲁湖西侧，跨越鲁湖湖汊，在法泗镇设置法泗互通与法五线相连；路线跨越金水河后进入嘉鱼境内，在渡普与省道咸合线相交，设渡普互通；路线在新街镇蜀山村附近接武汉城市圈环线高速公路，并对接武深高速嘉鱼至通城段，设嘉鱼互通。本项目为武汉至深圳高速公路武汉段，路线长约33.141km，采用设计速度120km/h、路基宽度34.5m，双向六车道的高速公路标准。计划建设工期42个月。

本项目勘察设计包括工程勘察、初步设计和施工图设计等工作。本次招标划分为1个标段，主要工作内容如下表所示：

勘察设计标段划分

| 标段 | 标段主要勘察设计工作内容 |
| --- | --- |
| WJSJ-1 | 负责本项目的勘察设计（含路线、路基、路面、桥涵、路线交叉、连接线、机电工程、交通安全设施、养护管理设施、服务设施、房屋建筑、环保、水保、景观绿化、其他工程等）以及设计概、预算的编制，施工招标图纸以及工程量清单、最高投标限价的编制，并负责施工期间的后续服务及配合招标人进行科研项目、项目评估、报奖工作等。 |

3. 设计周期初步安排:

(1) 初步设计阶段勘察设计：2012年11月30日前，向招标人提交初步设计文件。

(2) 施工图设计阶段勘察设计：

第一阶段：2013年3月30日之前应向招标人提交土建工程（含路基、桥涵、路线交叉、互通）施工图设计文件；其中应在2012年12月20日之前应提交土建工程（路基、路面、桥涵、路线交叉、互通）招标图纸及清单；

第二阶段：2013年9月30日之前向招标人提交土建工程（含路面、交通安全设施、房屋建筑、绿化、机电工程及其它）施工图设计文件。

(3) 征地拆迁图及征地拆迁工作量：2012年12月20日之前完成。

(4) 施工现场配合服务：42个月。

4. 投标人资格要求

4.1 本次招标要求投标人的业绩和资质要求见下表，并在人员组成结构等方面具有相应的勘察设计能力。

| 标段 | 标段业绩要求 | 资质要求 |
| --- | --- | --- |
| WJSJ-1 | 近5年内曾经承担过2条新建50km及以上的高速公路的勘察设计工作 | 同时具备： 勘察资质：工程勘察综合甲级资质或专业类（岩土工程和工程测量）甲级资质 设计资质：工程设计综合甲级资质或公路行业设计甲级资质 |

4.2 本项目接受联合体投标，联合体成员不超过三家，联合体牵头人应满足资质和经验要求，联合体成员应就联合体协议书明确的拟承担的勘察设计任务满足相应的专业资质要求或行业资质要求。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则，相关投标均将被否决。

4.3 单位负责人为同一人或者存在控股法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均将被否决。

5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于2012年7月20日至2012年7月26日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午9：00时至12：00 时，下午14：30时至16：30时(北京时间，下同)，在华杰工程咨询有限公司武汉办事处（地址：武汉市硚口区宝丰路1号湖北商务大楼14层）持法人营业执照副本原件、勘察资质证书副本原件、设计资质证书副本原件、单位介绍信、经办人身份证及上述资料复印件一套购买招标文件。组成联合体参加投标的，联合体牵头人及联合体成员均应提供报名所需证件原件及资料，报名时应明确联合体牵头人，并由各成员对联合体牵头人的经办人开具介绍信。

5.2 招标文件每套售价1000元，参考资料每套2000元，一律现金支付，售后款项不予退还。

5.3“经办人”必须为单位介绍信中的被介绍人本人。不同投标人不能授权同一个经办人。

5.4 投标人从购买招标文件之日起至递交投标文件截止时间前，由参加本次项目投标的项目负责人持本人身份证到湖北省招投标监督管理局602室（武昌中北路28号）验证身份，并持《验证书》原件出席开标会。具体要求详见湖北省招投标信息网关于印发《省级招投标市场资格证件审查暂行办法》的通知（鄂招投标局[2011]26号）。

6. 投标文件的递交及相关事宜

6.1投标人可根据需要，自行决定对施工现场是否进行考察，经同意的投标现场考察，招标人将予以支持协助，费用由投标人自理。自行考察期间投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

6.2 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2012 年8月13日10时00分，投标人应于当日9时00分至10时00分（北京时间，下同）将投标文件递交至湖北省综合招投标中心指定开标室（地址：武汉市武昌区中北路28号）。

6.3 逾期送达的或者未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

7．发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网（http：//www.chinabidding.com.cn）、湖北招标投标信息网（http：//www.hubeibidding.cn）、湖北省交通运输厅网站（http：//www.hbjt.gov.cn）、华杰工程咨询有限公司中南分公司（http://www.huajiezn.com）上发布。

8. 联系方式

招 标 人：武汉市交通运输委员会

地    址：武汉市黄孝河路47号

邮    编：430015

电    话：王  静

传    真：027-68820036

联 系 人：027-68820036

招标代理：华杰工程咨询有限公司

地    址：武汉市硚口区宝丰路1号湖北商务大楼1410室

邮政编码：430033

联 系 人：赵精莉 张雄胜

电    话：027-83600666转8050

传    真：027-83600777

网    址：http://www.huajiezn.com

二〇一二年七月十九日