新建呼和浩特至准格尔铁路呼和浩特焊轨段搬迁还建

工程施工总价承包招标资格预审公告（代招标公告）

招标编号：HHHTJ2014016

## 1. 招标条件

新建呼和浩特至准格尔铁路呼和浩特焊轨段搬迁还建工程，已由中国铁路总公司《关于新建呼和浩特至准格尔铁路呼和浩特焊轨段搬迁还建工程补充初步设计的批复》（铁总办函〔2013〕872号）文件批准建设。项目业主为呼准鄂铁路有限责任公司，建设资金来自公司股东资本金和金融机构贷款，项目出资比例为项目资本金占50%（其中呼和浩特铁路局36%、内蒙古国有资产运营有限公司15%、中国中煤能源股份有限公司10%、中能源电力燃料有限公司10%、大唐国际发电股份有限公司8%、中国铁路物资股份有限公司6%、内蒙古博源煤化工有限责任公司5%、内蒙古双欣矿业有限公司5%、鄂尔多斯市东源煤电（集团）有限公司5%），金融机构贷款占50%，招标人为呼准鄂铁路有限责任公司。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1本次招标项目建设地点：内蒙古自治区呼和浩特市境内。

2.2工程概况：新建呼和浩特至准格尔铁路呼和浩特焊轨段搬迁还建工程是呼和浩特至准格尔铁路的组成部分。新址位于呼和浩特市土默特左旗，既有京包铁路南侧，袄太水泥路以东，集包第二双线北侧区域。还建的焊轨段由北向南按2条焊轨生产线、1条锯钻生产线工艺布局。段内设焊轨车间、钢轨锯钻车间、线路配件车间、机械维修车间及其它附属配套设施。

2.3主要技术标准：工企Ⅲ级线路，限制坡度7.5‰，最小曲线半径300m，牵引种类内燃、机车类型DF5、DF7， 牵引质量3100t，闭塞方式半自动闭塞。

2.4招标范围：本次招标范围为新建呼和浩特至准格尔铁路呼和浩特焊轨段搬迁还建工程设计范围内全部工程：一章征拆含临时用地、“三电”迁改等非经济补偿的拆迁工程；二章路基工程；三章桥涵工程；五章轨道工程；六章通信、信号及信息；七章电力及电力牵引供电；八章房屋；九章其他运营生产设备及建筑物全部工程；十章大临及过渡工程；十一章安全生产费、配合辅助工程；以上工程从施工准备到竣工投产、工程保修的全过程。

2.5 标段划分：本次施工招标设1个综合施工标段，详见下表：

| 标段名称 | 招标范围 | 主要工程内容 |
| --- | --- | --- |
| HZSG-6 | 新建呼和浩特至准格尔铁路呼和浩特焊轨段搬迁还建工程全部内容。 | 1.站场土石方约106万断面方，浆砌石、混凝土等附属工程 1万圬工方； 2.涵洞 168横延米； 3.站线铺轨7.28铺轨公里，铺道岔 13 组，铺砟1.63万立方； 4.长途干线光缆约7.0条公里，地区及站场光、电缆约7.4条公里； 5.列控系统4区间公里，联锁装置7组； 6.电力、光电缆51公里； 7. 焊轨车间、锯钻车间、线路配件车间、机械维修车间、锅炉房及办公房屋约1.84万平方米； 8.装卸机械基础及走行轨1640米。 |

2.6 计划总工期：本项目建设工期为18个月。计划开工时间2014年7月1日，计划竣工时间2015年12月31日。

## 3.申请人资格要求

3.1本次资格预审要求：

3.1.1本次资格预审要求申请人具备铁路工程施工总承包特级资质；同时具有铁路电务和电气化工程专业承包壹级资质证书、房屋建筑工程施工总承包壹级及以上、机电设备安装工程专业承包壹级资质（子公司具有也可）。

3.1.2本次资格预审要求申请人近五年承担过或正在承担类似工程的业绩。企业安全质量状态稳定，有良好的社会信誉，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。申请人拟派项目经理须具备铁路工程一级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。

3.2本次资格预审不接受联合体资格预审申请。

## 4.资格预审方法

本次资格预审采用合格制。

## 5.资格预审文件的获取

5.1请申请人于2014年 5 月 8日至2014年 5 月 12日，每日上午9：00时至11：30时，下午14：00时至17：00时（北京时间，下同）在内蒙古呼和浩特市车站西街47号206室持单位介绍信、身份证及身份证复印件、汇款凭证等，购买资格预审文件。

5.2资格预审文件每套售价3000元人民币，售后不退。采用银行汇款方式将款项汇至账户名称：呼准鄂铁路有限责任公司  账号：15001708908052512421  开户行：中国建设银行呼和浩特车站东街支行

5.3本次招标的资格预审文件将不采用邮购方式发售。

## 6.资格预审申请文件的递交

6.1递交资格预审申请文件的时间为2014年5月 20 日9时00分至2014年5月 20 日11时00分，递交资格预审申请文件的截止时间（申请截止时间，下同）为2014年 5 月 20 日11时00分，在北京市建设工程发包承包交易中心良乡评标区（地址：北京市房山区长阳镇西营路口北稻田南里15号）递交资格预审申请文件。

6.2逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。

## 7.发布公告的媒介

本次资格预审公告同时在中国采购与招标网（网址：www.chinabidding.com.cn）和北京市工程建设交易信息网（网址：www.bcactc.com）、铁路建设工程网（

网址：www.rebcenter.com）上发布。

## 8.联系方式

招 标 人：呼准鄂铁路有限责任公司

地    址：呼和浩特市车站西街47号

邮    编：010050

联 系 人：高峻

电    话：13314718898

传    真：0471-2247347

电子邮件：jungao@126.com

收款单位：呼准鄂铁路有限责任公司

开户银行：中国建设银行呼和浩特车站东街支行

帐    号：15001708908052512421

2014年4月30日